JARVIS — RELATÓRIO GERAL E ROADMAP DO PRODUTO

Backend • Inteligência • Android • Planos • Custos • Infraestrutura • Produção

Objetivo: transformar o JARVIS em um assistente pessoal de IA para Web e Android, com memória, tarefas, lembretes, planejamento, voz, acesso a informações atuais, execução de ações, monetização sustentável e infraestrutura escalável.

# FASE I — Núcleo do JARVIS

## Camada 1 — Infraestrutura e banco

Status: Concluída. Python, FastAPI, SQLAlchemy, banco relacional e organização do backend.

## Camada 2 — Usuários

Status: Concluída. Cadastro, identificação do usuário e associação dos dados ao proprietário.

## Camada 3 — Segurança e autenticação

Status: Concluída. JWT, proteção de senhas e autenticação da API. Hardening adicional será feito antes da produção.

## Camada 4 — Conversas

Status: Concluída. Conversas, mensagens, histórico e persistência.

## Camada 5 — Motor de IA V1

Status: Funcional / V2 futura. Motor atual funcional. Evoluir para AI Orchestrator com roteamento entre modelos econômicos, rápidos e avançados.

## Camada 6 — Agent e Tool Calling

Status: Base concluída. JarvisAgent decide entre conversar e executar; ToolRegistry direciona ferramentas.

## Camada 7 — Contexto, tempo, tarefas e lembretes

Status: Base concluída. Interpretação temporal e contextual: hoje, amanhã, sexta às 19h, ela, essa, primeira, segunda, anterior.

# FASE II — Inteligência do assistente

## Camada 8 — Memória Inteligente

Status: Próxima. MemoryExtractor, MemoryManager, MemoryRetriever e MemoryConsolidator. Categorias: preferência, objetivo, rotina, projeto, conhecimento, contexto e temporária.

# FASE III — Inteligência avançada

## Camada 9 — Planejamento e proatividade

Status: Pendente. Correlacionar tarefas, prazos, prioridades, agenda, memória, rotina, horário e objetivos. Componentes previstos: PlannerService, PriorityEngine e RecommendationEngine.

## Camada 10 — Motor IA V2 / Router

Status: Pendente. Separar o JARVIS do LLM. Um AI Orchestrator escolherá modelo econômico, rápido ou poderoso conforme complexidade e custo.

# FASE IV — Informações externas

## Camada 11 — Web e APIs

Status: Pendente. Acesso a clima, notícias, pesquisa web, mapas, trânsito, cotações, esportes e APIs públicas. Dados atuais devem vir de fontes atuais.

# FASE V — Automações

## Camada 12 — Scheduler e Jobs

Status: Pendente. Fila de jobs, workers, scheduler e notificações push para ações futuras mesmo sem conversa ativa. Avaliar Redis + Celery, Dramatiq ou equivalente.

# FASE VI — Android

## Camada 13 — Aplicativo Android

Status: Pendente. Foco inicial somente em Android. V1: login, chat, histórico, tarefas, lembretes, notificações, memória, configurações, conta e plano. Recomendação: Kotlin + Jetpack Compose.

# FASE VII — Voz

## Camada 14 — JARVIS Voice

Status: Pendente. Speech-to-Text → JarvisAgent → IA → Text-to-Speech. Wake word 'Jarvis' ficará para uma etapa posterior por complexidade de bateria, permissões e background.

# FASE VIII — Planos e monetização

## Camada 15 — JARVIS Free / Plus

Status: Pendente. Construir entitlement real no backend. Free terá limites; Plus terá memória, IA avançada, pesquisa, voz, planejamento, automações e histórico ampliados.

# FASE IX — Uso e limites

## Camada 16 — Usage & Quotas

Status: Pendente. Medir mensagens, tokens de entrada/saída, buscas web, segundos de voz, chamadas de modelo avançado, storage e automações. QuotaService autoriza ou bloqueia consumo.

# FASE X — Pagamentos

## Camada 17 — Billing

Status: Pendente. Planos FREE/PLUS e estados ACTIVE, PAST_DUE, CANCELLED e EXPIRED. Componentes: SubscriptionService, BillingService, PlanService e EntitlementService.

# FASE XI — Infraestrutura de IA

## Camada 18 — Hospedagem e Compute

Status: Pendente. Comparar APIs externas versus modelos open-weight hospedados. Para modelo próprio: GPU, VRAM, RAM, NVMe, rede, vLLM, quantização, batching, KV cache e autoscaling. MVP deve priorizar baixo risco de infraestrutura.

# FASE XII — FinOps

## Camada 19 — Controle de custos

Status: Pendente. Medir custo por mensagem, usuário, plano, IA, busca, voz, banco, storage, GPU e tráfego. A margem deve considerar receita Plus menos custo total de usuários Free e Plus.

# FASE XIII — Produção

## Camada 20 — Cloud / Produção

Status: Pendente. MVP: servidor API, banco, API externa de IA, storage e backup. Escala futura: HTTPS/CDN, load balancer, múltiplas APIs, Redis, queue, workers e infraestrutura de inferência.

# FASE XIV — Segurança

## Camada 21 — Security Hardening

Status: Pendente. HTTPS, JWT rotation, refresh tokens, rate limiting, brute-force protection, validação, CORS, secrets manager, criptografia, auditoria, backup, sessões e revogação.

# FASE XV — Observabilidade

## Camada 22 — Monitoramento

Status: Pendente. Requisições/s, latência, erros, tokens/s, custo, GPU, CPU, RAM, DB, filas, jobs, usuários ativos e falhas de ferramentas; logs estruturados e alertas.

# FASE XVI — Testes

## Camada 23 — QA automatizado

Status: Deve crescer agora. Unit, integration, agent, tool, API e security tests. Casos críticos de contexto devem virar testes de regressão.

# FASE XVII — Distribuição

## Camada 24 — Google Play

Status: Pendente. Build, assinatura, testes internos, closed testing e produção; política de privacidade, termos, gestão de conta, exclusão de dados, billing, permissões e declarações de dados.

# Planos Free e Plus — proposta inicial

| Recurso | JARVIS Free | JARVIS Plus |
| --- | --- | --- |
| Chat | Sim | Sim |
| Tarefas | Sim | Sim |
| Lembretes | Limitado | Ampliado |
| Memória | Limitada | Ampliada |
| IA padrão | Sim | Sim |
| IA avançada | Limitada | Sim |
| Pesquisa web | Limitada | Ampliada |
| Voz | Limitada | Ampliada |
| Planejamento avançado | Não/limitado | Sim |
| Automações | Limitadas | Ampliadas |
| Histórico | Limitado | Ampliado |
| Prioridade de processamento | Normal | Superior |

# Roadmap consolidado

| Camada | Módulo | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infraestrutura | Concluída |
| 2 | Usuários | Concluída |
| 3 | Autenticação | Concluída |
| 4 | Conversas | Concluída |
| 5 | Motor IA V1 | Concluída |
| 6 | Agent / Tools | Concluída |
| 7 | Contexto / Tempo / Tarefas | Concluída |
| 8 | Memória Inteligente | AGORA |
| 9 | Planejamento / Proatividade | Pendente |
| 10 | Motor IA V2 / Router | Pendente |
| 11 | Web / APIs externas | Pendente |
| 12 | Scheduler / Workers | Pendente |
| 13 | Android | Pendente |
| 14 | Voz | Pendente |
| 15 | Free / Plus | Pendente |
| 16 | Quotas / Usage | Pendente |
| 17 | Billing | Pendente |
| 18 | Infraestrutura de IA | Pendente |
| 19 | Controle de custos | Pendente |
| 20 | Cloud / Produção | Pendente |
| 21 | Segurança | Pendente |
| 22 | Observabilidade | Pendente |
| 23 | Testes automatizados | Em evolução |
| 24 | Google Play | Pendente |

# Ordem recomendada de implementação

08 Memória → 09 Planejamento → 10 AI Router → 11 Web/APIs → 12 Scheduler → 16 Usage/Quotas → 15 Free/Plus → 13 Android → 14 Voz → 17 Billing → 18/19 Infra IA + custos → 20/21/22 Produção → 24 Google Play. A camada 23 (testes) deve evoluir continuamente durante todas as etapas.

# Diretrizes estratégicas

Medir custos e consumo desde cedo; não deixar FinOps e quotas para o final.

Não tratar o JARVIS como um único LLM: construir uma camada de IA agnóstica ao modelo.

Começar com APIs de IA reduz o risco financeiro; avaliar GPU própria/alugada com dados reais de consumo.

Definir limites do Free e preço do Plus somente após medir custo médio por usuário e por funcionalidade.

Manter Android como única plataforma mobile no MVP para reduzir complexidade e acelerar lançamento.